### PARTIE 1 : L'INDUSTRIALISATION LOGISTIQUE

Thème : Zéro Friction & Mémoire Centralisée Objectif : Transformer Karoly de "secrétaire de ses propres données" en "utilisateur de plateforme".

| Sous-Étapes | Ce que TU vas faire (Action) | Impact sur le Workflow de KS |
| --- | --- | --- |
| 1. Setup Supabase | Créer le schéma SQL (Tables Athletes, Physio_Profiles, Activities). Configurer le Storage Cloud. | La Mémoire : KS a un endroit unique pour gérer ses 50 athlètes. Il ne cherche plus ses fichiers sur son PC. |
| 2. Pipeline Nolio | Coder le script de synchronisation API Nolio -> Supabase Storage. | Zéro Clic : Les séances de la veille l'attendent déjà dans le Cloud le matin. Plus de téléchargement manuel. |
| 3. Migration Historique | Importer les archives .fit et les seuils passés (LT1/LT2) dans la base. | Le Recul : Il peut soudainement analyser une séance de 2022 avec les seuils de 2022 en une commande. |
| 4. Bridge Python v1 | Adapter ses scripts actuels pour qu'ils lisent la DB au lieu de variables en dur. | La Sécurité : KS ne modifie plus le code. Il tape juste --athlete "Jean" dans son terminal. |

🏁 Milestone fin Partie 1 : Un système "Logistiquement Automatisé". KS gagne déjà ~1h/jour.

### PARTIE 2 : LE CERVEAU PHYSIOLOGIQUE

Thème : Standard Cluses & Analyse Augmentée Objectif : Rendre l'analyse ultra-précise, automatique et scientifiquement supérieure.

| Sous-Étapes | Ce que TU vas faire (Action) | Impact sur le Workflow de KS |
| --- | --- | --- |
| 1. Refactoring OOP | Transformer les notebooks en une librairie Python de classe mondiale (Modulaire, Typée, Vectorisée). | La Robustesse : Le code ne "plante" plus. Les calculs sont 100x plus rapides sur de gros volumes. |
| 2. Segmentation Géo | Coder l'algo scipy.signal pour détecter auto. les montées/descentes/plats. | Fini le Découpage : Pour un EmbrunMan, KS voit les stats de chaque col sans avoir créé de "laps" manuels. |
| 3. Moteur MLS/Durabilité | Automatiser le calcul de la charge holistique (MEC/INT/DUR) sur chaque fichier entrant. | L'Alerte : KS reçoit un score de fatigue réel. Il repère les athlètes qui "cassent" (dérive cardiaque) avant qu'ils ne se blessent. |

Exporter vers Sheets

🏁 Milestone fin Partie 2 : Un "Moteur d'Intelligence" autonome. KS passe du temps sur l'interprétation, plus sur le calcul.

### PARTIE 3 : LA VALORISATION & SCALE

Thème : Dashboarding & Business Intelligence Objectif : Transformer le projet en un produit (SaaS) capable de gérer 100+ athlètes.

| Sous-Étapes | Ce que TU vas faire (Action) | Impact sur le Workflow de KS |
| --- | --- | --- |
| 1. Dashboard (MVP) | Créer l'interface visuelle (Streamlit ou Next.js) connectée à Supabase. | La Clarté : KS voit la "santé" de ses 50 athlètes sur un seul écran (Heatmap de charge). |
| 2. Module Nutrition | Corréler les données de Glucides/h avec la dérive cardiaque (Pa:Hr). | L'Exclusivité : KS peut dire : "À 90g/h de glucides, ta durabilité augmente de 15%". Valeur ajoutée énorme. |
| 3. Benchmarking | Créer des fonctions de comparaison entre athlètes ou groupes d'athlètes. | Le Coaching de Groupe : Il identifie les profils types (Grimpeurs vs Rouleurs) automatiquement. |

Exporter vers Sheets

🏁 Milestone fin Partie 3 : "Project K" est une plateforme commerciale. KS peut scaler son business sans augmenter son temps de travail.

### ⚠️ LES "ZONES DE TURBULENCES" (Tes points d'attention)

- Le Mapping Hardware : Associer automatiquement un .fit à un athlète via le Serial Number de la montre (parfois absent ou changé).

- Le Nettoyage des Données : Gérer les capteurs cardio qui déconnent (pics à 220 bpm) pour ne pas fausser l'indice de durabilité.

- L'API Nolio : Gérer les quotas de téléchargement si on importe 2000 fichiers d'un coup pour l'historique.

### 🎯 OÙ VA-T-ON ? (La vision finale)

On va vers un système où Karoly est un "Directeur de la Performance".

- Son téléphone vibre : "Jean a fait sa séance. MLS : 145 (Normal). Durabilité : OK." * Il n'ouvre son PC que pour les cas critiques ou pour ajuster une stratégie nutritionnelle complexe.

C'est ça, le Standard Cluses : On code pour libérer l'humain.