| Arthur MÔ Ingénieur Data & IA - Freelance arthur.mo.perso@gmail.com | Devis N°; 2026-002. Date; 20 février 2026. Validité; 30 jours. Client; Karoly Spy. |
| --- | --- |

Objet : Développement de la plateforme web Projet KS Endurance Training - Espace coach & athlètes, Race Analysis, Comparaison de courses, Cartographie

CONTEXTE

Ce devis fait suite à la livraison de la Phase 1 de Projet KS Endurance Training (ingestion automatique Nolio, calcul des métriques physiologiques, tableau de bord Retool) et à la validation de la feuille de route des Phases 2 & 3 présentée dans le brief du 20 février 2026.

Le périmètre a évolué par rapport à l'estimation initiale : la vision arrêtée ensemble porte désormais sur une plateforme web complète avec espace coach, espace athlète, et des modules d'analyse avancée des compétitions. Le devis est structuré en deux lots livrables indépendamment.

DÉTAIL DES PRESTATIONS

| Désignation | Qté (h) | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 - MVP Plateforme (Modules 1, 2 & 3) |  |  |  |  |
| Dashboard coach : migration Retool → web app, heatmap de charge, détection manuelle d'intervalles (fallback Nolio), gestion des utilisateurs (invitations, groupes, suppressions), bouton Reprocess | 20 | 40 €/h | 800 € |
| Espace athlète : authentification multi-rôles, vue calendrier semaine/mois/année, filtres de séances, visualisations (découplage, intervalles), feedback coach ↔ athlète | 28 | 40 €/h | 1 120 € |
| Fiches semaine & mois : KPIs automatiques, analyses textuelles par règles, export PDF à la marque Karoly Spy | 15 | 40 €/h | 600 € |
| Setup technique : Next.js, Supabase Auth, Railway, domaine, CI/CD | 7 | 40 €/h | 280 € |
| Sous-total LOT 1 |  |  | 2 800 € |
| LOT 2 - Features Avancées (Modules 4, 5 & 6) |  |  |  |  |
| Espace compétition & Race Analysis : détection automatique, découplage par discipline (nat/vélo/run), analyse des transitions T1/T2, fiche de course exportable | 35 | 40 €/h | 1 400 € |
| Comparaison de courses : mode toggle, comparaison métriques entre éditions (ex : Embrunman 2025 vs 2024) | 17 | 40 €/h | 680 € |
| Cartographie : Mapbox (compétitions) + Leaflet/OpenFreeMap (séances), tracé coloré par intensité | 10 | 40 €/h | 400 € |
| Sous-total LOT 2 |  |  | 2 480 € |
| TOTAL |  |  | 5 280 € |
| TVA non applicable - art. 293 B du CGI |  |  | 0 € |

Note sur le périmètre : le Lot 1 peut être livré et mis en production indépendamment du Lot 2. Le Lot 2 sera commandé séparément sur validation du Lot 1.

CONDITIONS

| Modalités de paiement | Lot 1 (2 800 €) : 3 mensualités de 934 € - 1re à la commande, 2e à mi-livraison, 3e à la livraison finale. Lot 2 (2 480 €) : 3 mensualités de 827 € - même principe, démarrage après validation du Lot 1. |
| --- | --- |
| Délai de livraison | Lot 1 : environ 6 semaines après commande. Lot 2 : environ 5 semaines après commande du Lot 2. |
| Retours & révisions | 3 cycles de retours inclus par lot. Corrections de bugs gratuites pendant 60 jours après livraison (bug = fonctionnalité ne respectant pas le devis). Évolutions et nouvelles fonctionnalités hors scope facturées à 40 € HT/h. |
| Propriété intellectuelle | Le code livré est la propriété exclusive de Karoly Spy à réception de la dernière mensualité de chaque lot. |
| Validité du devis | 30 jours à compter de la date d'émission. |

BON POUR ACCORD

En signant ce document, le client accepte les conditions ci-dessus et autorise le démarrage des travaux du lot concerné.

| Le prestataire Arthur MÔ Signature : | Le client Karoly Spy Signature + mention « Bon pour accord » : |
| --- | --- |