PROJET KS ENDURANCE TRAINING

Phases 2 & 3 — Proposition de développement

Plateforme web coach & athlètes

Préparé par Arthur MÔ Ingénieur Data & IA Février 2026

# 1. Contexte & point de départ

La Phase 1 de Project K est livrée et opérationnelle : ingestion automatique depuis Nolio toutes les 2 heures, calcul des métriques physiologiques (charge MLS, durabilité, découplage), tableau de bord Retool fonctionnel.

La limite actuelle est claire : Retool est un outil interne de développeur, pas une plateforme produit. Aujourd'hui, pour partager une analyse avec un athlète, tu fais des screenshots du tableau de bord et tu les colles dans des commentaires Nolio. C'est chronophage, peu valorisant et difficile à lire pour l'athlète.

Le déclencheur des Phases 2 & 3

Construire une vraie plateforme web propriétaire — avec un espace coach complet et un espace athlète — qui automatise la communication des analyses et positionne ta méthode dans un outil à ton image.

# 2. Vision produit

La plateforme se structure autour de deux espaces distincts, chacun avec sa logique propre :

| Espace Coach | Espace Athlète |
| --- | --- |
| Vue complète de tous les athlètes Pilotage global (heatmap de charge) Analyses détaillées & édition manuelle Accès aux fiches de course & compétitions Saisie de commentaires sur chaque séance Gestion des utilisateurs : invitations, groupes, suppressions | Accès à ses propres données uniquement Vue calendrier : semaine / mois / année Filtres de séances (sport, durée, type…) Analyses visuelles (découplage, intervalles) Feedback écrit vers le coach |

# 3. Stack technique

Le choix technique découle d'une contrainte simple : ne pas casser ce qui fonctionne. Le pipeline d'ingestion Python + Supabase reste intact. On construit par-dessus.

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) | Application web — interfaces coach & athlète |
| Auth | Supabase Auth | Gestion des comptes, rôles coach/athlète, invitations |
| Base de données | Supabase (existant) | Aucune migration — continuité totale avec Phase 1 |
| Hébergement | Vercel | Déploiement automatique, domaine personnalisé |
| Cartographie (compét) | Mapbox | Maps détaillées pour les compétitions |
| Cartographie (séances) | Leaflet + OpenFreeMap | API gratuite et sans limite pour les entraînements |
| Backend ingestion | Pipeline Python existant | Inchangé — robot GitHub Actions toutes les 2h |

Ce choix permet un déploiement en quelques minutes, des mises à jour continues sans interruption de service, et un domaine personnalisé (ex : app.karolyspy.com).

# 4. Les 6 modules

Le développement est découpé en 6 modules indépendants, livrables de manière itérative.

Module 1 Dashboard coach (migration Retool++)

Ce que c'est Migration complète des 3 pages Retool existantes (Activités, Santé, Profils Physio) vers le web app, avec des améliorations visuelles et fonctionnelles. C'est la base opérationnelle. Pourquoi maintenant Sans ce module, tu n'as pas d'espace de travail. C'est le socle sur lequel tout le reste se greffe. Fonctionnalités clés - Table des activités : filtres par athlète, sport, date — édition manuelle des intervalles conservée - Vue Santé : LnRMSSD, FC repos, tendances HRV (données HRV 4 Training) avec graphiques - Profils Physio : gestion des LT1/LT2/CP avec historique (SCD Type 2) - Heatmap de charge flotte : tous tes athlètes en ordonnée, semaines en abscisse, coloré vert → rouge - Bouton Reprocess : déclenche le recalcul d'une séance sans sortir de l'interface - Gestion des utilisateurs : vue de tous les comptes athlètes, invitation par e-mail, organisation en groupes (ex : athlètes elite / loisir), désactivation ou suppression d'un compte ✅ Validé : Calcul MLS : lorsque LT1/LT2 ne sont pas renseignés, CP (Puissance Critique) et CS (Vitesse Critique) sont utilisés comme substituts directs dans la formule MLS — le calcul reste identique, seules les valeurs de référence changent. Pas de formule simplifiée : la précision du score est maintenue quel que soit le profil.

Module 2 Espace athlète

Ce que c'est Interface dédiée accessible à chacun de tes ~50 athlètes via invitation. Chaque athlète voit uniquement ses propres données, présentées de manière visuelle et lisible — pas la table brute Retool. Pourquoi maintenant Aujourd'hui tu fais des screenshots pour communiquer tes analyses. Ce module élimine ce workflow entièrement. Fonctionnalités clés - Authentification sécurisée : invitation par e-mail par toi, accès limité aux données personnelles - Vue calendrier défilable : bascule entre vue Semaine, Mois, Année - Filtres de séances : sport, durée minimale, type (endurance/intervalles/tempo/compétition…) - Visualisations clés : graphique de découplage, analyse des intervalles (valeur moyenne & dernière) - Commentaire de coach : tu peux laisser un commentaire texte libre sur chaque séance, visible par l'athlète - Feedback athlète : l'athlète peut répondre / partager ses ressentis directement dans l'appli

Module 3 Fiches semaine & mois

Ce que c'est Rapports automatiques récapitulant une semaine ou un mois d'entraînement pour chaque athlète. Accessibles dans l'espace coach et dans l'espace athlète. Exportables en PDF. Pourquoi maintenant Remplace le rapport PDF prévu initialement en Phase 2, avec une version live dans le web et une version exportable. Fonctionnalités clés - KPIs automatiques : km parcourus, heures d'entraînement, nombre de séances, répartition par sport - Analyses textuelles générées par règles : durabilité moyenne, comparaison vs période précédente, alertes si dérive > 5% - Exemples : 'En vélo, ta durabilité moyenne était de X. Soit 2% mieux que le mois dernier.' - Encart 'Focus Coach' : apparaît automatiquement si une dérive cardiaque anormale est détectée - Export PDF : fiche propre avec logo KS ENDURANCE TRAINING, partageable à l'athlète ou à un sponsor - Heatmap calendrier : vue 7 jours colorée par intensité de charge — aperçu de la distribution de l’effort sur la semaine - ACWR (charge aiguë / charge chronique) : alerte si la charge de la semaine dépasse 1,5× la charge des 4 semaines glissantes — charge externe (km, %CP-CS, durée), charge interne (RPE, %LT1, %LT2), charge globale (MLS) - Suivi HRV : import CSV HRV 4 Training (source temporaire en attente de l’endpoint Nolio). LnRMSSD quotidien + moyenne glissante 7j. SWC dynamique = moyenne ± 0,5×SD des 28 derniers jours. Signal d’alarme (Hausse vs Dégradation de l’état de forme) : algorithme fourni par Karoly

Module 4 Espace compétition & Race Analysis

Ce que c'est Dès qu'une activité est flaggée 'compétition' (par Nolio ou notre classifier), elle est automatiquement déposée dans un espace dédié et une analyse complète est déclenchée — sans action manuelle. Pourquoi maintenant Feature différenciante. Actuellement une compétition comme l'Embrunman rentre dans le système comme n'importe quelle séance. Elle mérite sa propre fiche. Fonctionnalités clés - Détection automatique : flag 'compétition' issu de Nolio + classifier existant - Analyse par discipline : découplage séparé sur natation, vélo et course à pied - Analyse des transitions : durée T1 et T2 avec comparaison aux éditions précédentes - Map interactive Mapbox : tracé du parcours avec segments colorés selon l'intensité - Fiche de course partageable : visible par l'athlète dans son espace, exportable en PDF - Course à pied standalone (10km, semi, marathon) : même niveau d’analyse que le run de triathlon — 4 segments adaptés à la distance, comparaison Phase 1 vs Phase 2, allure GAP normalisée, zones FC, map Mapbox

Module 5 Comparaison de courses

Ce que c'est Mode activable par toggle sur n'importe quelle fiche de course. Permet de comparer deux éditions d'une même compétition (ex : Embrunman 2025 vs 2024) sur la base des métriques analysées. Pourquoi maintenant Basé sur une feature existante déjà développée pour un contexte trail, adaptée au triathlon et à la course à pied (10km, semi, marathon). Fonctionnalités clés - Toggle 'Mode comparaison' sur la fiche de course — désactivé par défaut - Sélection de la course de référence (N-1 ou autre édition disponible en base) - Comparaison des métriques clés : rythme, FC, durabilité — par discipline pour le triathlon (T1/T2 inclus), par segment pour la CàP (10km, semi, marathon) - Visualisation côte à côte ou superposée selon la métrique - Nécessite que les deux éditions soient dans la base de données

Module 6 Cartographie des séances

Ce que c'est Affichage du tracé GPS pour chaque séance d'entraînement, directement dans la fiche activité. Complémentaire à la cartographie Mapbox des compétitions. Pourquoi maintenant Permet à l'athlète de retrouver visuellement ses sorties. Utilise une API gratuite pour maîtriser les coûts. Fonctionnalités clés - Leaflet + OpenFreeMap : API gratuite, sans limite de requêtes, aucun coût - Tracé GPS coloré selon l’intensité (FC ou allure) avec segments interactifs et statistiques au survol, sur les séances qui ont des données GPS - Mapbox réservé aux compétitions uniquement (meilleure qualité cartographique, crédits maîtrisés) - Activable séance par séance : pas de charge excessive au chargement de la liste ✅ Validé : Segments détaillés avec statistiques au survol retenus — tracé coloré par intensité, activable séance par séance.

Module 7 Comparaison de séances similaires

Ce que c’est Permet de comparer deux séances d’entraînement du même type côte à côte. Accessible depuis la fiche d’une séance, il suffit de sélectionner une séance de référence du même sport et type pour voir l’évolution. Applicable à toutes les séances : endurance, intervalles, tempo. Pourquoi maintenant Tu compares manuellement des formats répétés (ex : même séance intervalles 5×1000m, même circuit vélo) pour évaluer la progression de ses athlètes. Ce module automatise cette lecture et la rend accessible à l’athlète directement. Fonctionnalités clés - Sélection de la séance de référence : filtrée par même sport, même type (endurance / intervalles / tempo) et distance similaire (±20%) - Métriques côte à côte : allure/puissance, FC moyenne, découplage, charge MLS - Métriques spécifiques aux intervalles comparées. - Courbes superposées : FC et allure/puissance sur la distance normalisée — même logique que la comparaison de courses - Tableau de différences : delta coloré vert/rouge par métrique - Alerte progression : si la performance s’améliore significativement (meilleure allure à FC équivalente, ou découplage réduit)

# 5. Priorisation suggérée

Les modules sont indépendants mais liés logiquement. Je propose l'ordre suivant :

| Priorité | Module | Valeur pour toi | Complexité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard coach (migration Retool++) | Indispensable — c'est la base de travail quotidien | Faible |
| 2 | Espace athlète | Élimine les screenshots Nolio — gain de temps immédiat | Moyenne |
| 3 | Fiches semaine / mois | Rapport automatique, export PDF partageable | Moyenne |
| 4 | Espace compétition & Race Analysis | Feature différenciante — analyse post-course en 1 clic | Haute |
| 5 | Comparaison de courses | Vision progression pluriannuelle de chaque athlète | Moyenne |
| 6 | Heatmap de charge flotte | Pilotage global de tes 50 athlètes en coup d'œil | Haute |
| 7 | Comparaison de séances similaires | Suivi de progression séance par séance pour chaque athlète | Moyenne |

Les modules 1 à 3 constituent le MVP de la plateforme — ils peuvent être livrés et utilisés avant que les modules 4 à 7 soient développés. Les modules 4, 6 et 7 partagent une infrastructure commune (cartographie, comparaison de courbes) et gagnent à être développés en parallèle. La gestion des utilisateurs (invitations, groupes, suppressions) est intégrée au Module 1 et disponible dès le lancement.

# 6. Coûts de fonctionnement

La plateforme repose sur des services tiers dont certains sont déjà en place. Voici le récapitulatif des coûts récurrents mensuels à prévoir pour faire tourner l'application en production.

| Service | Coût mensuel | Notes |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro (base de données) | ~25 € | Déjà en place depuis la Phase 1 |
| Railway (hébergement app web) | ~5 € | Alternative économique à Vercel — déploiement aussi simple, 4× moins cher |
| Mapbox (cartographie compétitions) | 0 € | Tier gratuit suffisant pour 50 athlètes et leurs courses |
| Leaflet + OpenFreeMap (séances) | 0 € | 100 % gratuit, sans limite |
| Nom de domaine (ex: app.karolyspy.com) | ~1 € | Facturation annuelle (~12 €/an) |
| Total mensuel | ~31 € | Dont 25 € déjà payés — surcoût réel : ~6 €/mois |

Ces coûts sont indépendants de la prestation de développement. Ils sont à régler directement auprès de chaque fournisseur, je peux t'aider à configurer les comptes lors du démarrage du projet.

L'objectif final

Construire un outil à ton image — pas un dashboard générique, mais une plateforme qui reflète la précision et l'exigence de ta méthode. Quelque chose que tes athlètes ouvrent avec plaisir et qui te libère du temps administratif pour te concentrer sur ce que tu fais de mieux: la performance.