| Arthur MÔ Ingénieur Data & IA — Freelance arthur.mo.perso@gmail.com | Devis N°; 2026-003. Date; 6 mars 2026. Validité; 30 jours. Client; Karoly Spy. |
| --- | --- |

Objet : Développement de la plateforme web KS Endurance Training — Espace coach & athlètes, Race Analysis, Comparaison de courses, Cartographie

CONTEXTE

Ce devis fait suite à la livraison de la Phase 1 (ingestion automatique Nolio, calcul des métriques physiologiques, tableau de bord Retool) et à la validation de la feuille de route des Phases 2 & 3 présentée dans le brief du 6 mars 2026.

Le périmètre a évolué par rapport à l'estimation initiale : la vision arrêtée ensemble porte désormais sur une plateforme web complète avec espace coach, espace athlète, et des modules d'analyse avancée des compétitions. Le devis est structuré en deux lots livrables indépendamment.

DÉTAIL DES PRESTATIONS

| Désignation | Qté (h) | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 — MVP Plateforme (Modules 1, 2 & 3) |  |  |  |
| Dashboard coach : migration Retool → web app, heatmap de charge, gestion utilisateurs (invitations, groupes, suppressions), bouton Reprocess | 16 | 40 €/h | 640 € |
| Espace athlète : authentification multi-rôles, vue calendrier semaine/mois/année, filtres de séances (endurance/intervalles/tempo/compétition), visualisations (découplage, intervalles, tempo), feedback coach ↔ athlète | 28 | 40 €/h | 1 120 € |
| Fiches semaine & mois : KPIs automatiques (volume, charge MLS, découplage moyen), heatmap calendrier 7 jours par intensité, ACWR charge aiguë/chronique (alerte si >1,5×), suivi HRV (import CSV HRV 4 Training, LnRMSSD + SWC 28j, signal Hausse/Dégradation), analyses textuelles par règles, export PDF à ta marque | 15 | 40 €/h | 600 € |
| Setup technique : Next.js, Supabase Auth, Railway, domaine, CI/CD | 7 | 40 €/h | 280 € |
| Sous-total LOT 1 |  |  | 2 640 € |
| LOT 2 — Features Avancées (Modules 4, 5 & 6) |  |  |  |
| Espace compétition & Race Analysis : détection automatique — triathlon : découplage par discipline (nat/vélo/run), transitions T1/T2, analyse 4 segments run (allure GAP + FC + ratio), Phase 1 vs Phase 2, map Mapbox — CàP standalone (10km/semi/marathon) : même analyse run complète, 4 segments adaptés à la distance, fiche exportable | 35 | 40 €/h | 1 400 € |
| Comparaison de courses : mode toggle sur toute fiche de compétition (triathlon et CàP), timeline côte à côte, métriques comparatives par discipline/segment (allure, FC, découplage, T1/T2), analyse 4 segments run comparative, alertes progression/régression | 10 | 40 €/h | 400 € |
| Cartographie : Mapbox (compétitions) + Leaflet/OpenFreeMap (séances), tracé coloré par intensité, segments interactifs avec statistiques au survol | 10 | 40 €/h | 400 € |
| Comparaison de séances similaires : sélection parmi séances du même type et distance similaire (±20%), courbes superposées (allure/puissance, FC, dénivelé), métriques côte à côte avec delta coloré, alertes progression/régression automatiques | 7 | 40 €/h | 280 € |
| Sous-total LOT 2 |  |  | 2 480 € |
| TOTAL |  |  | 5 120 € |
| TVA non applicable — art. 293 B du CGI |  |  | 0 € |

Note sur le périmètre : le Lot 1 peut être livré et mis en production indépendamment du Lot 2. Le Lot 2 sera commandé séparément sur validation du Lot 1.

CONDITIONS

| Modalités de paiement | Lot 1 (2 800 €) : 3 mensualités de 933 € Lot 2 (2 480 €) : 3 mensualités de 827 € |
| --- | --- |
| Délai de livraison | Lot 1 : environ 6 semaines après commande. Lot 2 : environ 5 semaines après commande du Lot 2. |
| Retours & révisions | 3 cycles de retours inclus par lot. Corrections de bugs gratuites. Évolutions et nouvelles fonctionnalités hors scope facturées à 40 € HT/h. |
| Propriété intellectuelle | Le code livré est la ta propriété exclusive à réception de la dernière mensualité de chaque lot. |
| Validité du devis | 30 jours à compter de la date d'émission. |

BON POUR ACCORD

En signant ce document, le client accepte les conditions ci-dessus et autorise le démarrage des travaux du lot concerné.

| Le prestataire Arthur MÔ Signature : | Le client Karoly Spy Signature + mention « Bon pour accord » : |
| --- | --- |